Product Requirements Document

RentalMobil App

Platform Rental Kendaraan Berbasis Mobile & Web

| Versi | 1.2 — Updated dengan Status Implementasi (Chat, Favorit, Dashboard selesai) |
| --- | --- |
| Tanggal | Mei 2026 |
| Status | 🔄 In Progress — Phase 1 (MVP) |
| Pemilik Produk | Tim RentalMobil |
| Platform Target | Mobile (iOS & Android) + Web |
| Tech Stack Aktual | Laravel 12 + Blade + Tailwind CSS + MySQL |

# Ringkasan Progres Implementasi

Dokumen ini memperbarui PRD v1.1 dengan status implementasi aktual berdasarkan kode proyek per Mei 2026. v1.2 mencatat penyelesaian F-07 Chat (Laravel Reverb), F-08 Favorit, F-09 Dashboard KPI, dan F-15 Chat Admin. Jumlah fitur selesai naik dari 3 menjadi 7.

| Total Fitur | ✅ Selesai | ⚠️ Sebagian | ❌ Belum |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 7 | 5 | 5 |

Keterangan status:

- ✅ Selesai — Fitur fully functional, controller + model + view + validasi lengkap

- ⚠️ Sebagian — Backend atau frontend ada, namun ada komponen utama yang belum diimplementasi

- ❌ Belum Dimulai — Belum ada controller, model, atau view yang dibuat

# 1. Ringkasan Eksekutif

RentalMobil App adalah platform digital dua sisi (two-sided marketplace) yang menghubungkan pelanggan yang membutuhkan kendaraan sewa dengan mitra penyedia armada. Aplikasi dirancang untuk mobile-first dengan dukungan web, menawarkan pengalaman pemesanan end-to-end mulai dari pencarian hingga pembayaran, tracking, dan pelaporan keuangan.

Proyek dibangun di atas Laravel 12 dengan Blade sebagai template engine dan Tailwind CSS untuk styling. Database menggunakan MySQL. Implementasi saat ini mencakup fondasi backend yang solid dengan auth, CRUD armada, dan alur pemesanan dasar.

## 1.1 Tujuan Produk

- Menyederhanakan proses pemesanan kendaraan sewa secara digital

- Memberikan transparansi status pemesanan real-time kepada pelanggan

- Membantu admin mengelola armada, pemesanan, dan keuangan dalam satu dashboard

- Meningkatkan konversi melalui pengalaman pengguna yang mulus dan terpercaya

## 1.2 Ruang Lingkup

PRD ini mencakup dua aktor utama sistem:

- Pelanggan — pengguna akhir yang mencari, memesan, dan membayar kendaraan

- Admin — operator platform yang mengelola armada, pemesanan, dan laporan

# 2. User Persona

## 2.1 Persona Pelanggan

| Atribut | Deskripsi |
| --- | --- |
| Nama | Rafi, 27 tahun — Karyawan Swasta |
| Kebutuhan | Menyewa mobil untuk perjalanan bisnis atau liburan singkat tanpa kerumitan administrasi |
| Frustrasi | Proses pemesanan manual lewat telepon, tidak tahu status ketersediaan kendaraan secara real-time |
| Ekspektasi | Pesan online dalam hitungan menit, bayar digital, terima konfirmasi instan |

## 2.2 Persona Admin

| Atribut | Deskripsi |
| --- | --- |
| Nama | Budi, 35 tahun — Manajer Operasional Rental |
| Kebutuhan | Memantau seluruh armada, mengelola jadwal, dan melihat laporan pendapatan dalam satu layar |
| Frustrasi | Rekap manual di spreadsheet, sulitnya melacak mobil mana yang sedang disewa |
| Ekspektasi | Dashboard analitik real-time, notifikasi pemesanan masuk, dan laporan keuangan otomatis |

# 3. Fitur Pelanggan

## 3.1 Registrasi & Login  [F-01]

| Status Implementasi | ✅ Selesai (sebagian) |
| --- | --- |
| Yang Sudah Ada | RegisteredUserController dengan validasi email, password (min 8 karakter via Rules::defaults()), no_hp, verifikasi email, lupa password / reset link — semua sudah functional. Middleware IsAdmin untuk role-based routing. |
| Yang Belum Ada | Login Google OAuth (Socialite) belum diimplementasi. Validasi kekuatan password khusus (1 huruf kapital, 1 angka) menggunakan Rules::defaults() — perlu dikonfirmasi apakah sudah cukup ketat. |

### Acceptance Criteria

- ✅ Formulir registrasi memvalidasi format email, kekuatan password (min. 8 karakter, 1 huruf kapital, 1 angka)

- ❌ Login dengan Google menampilkan consent screen Google — belum ada Socialite di composer.json

- ✅ Notifikasi email verifikasi terkirim setelah registrasi

- ✅ Token sesi kadaluarsa dan user diarahkan ke halaman login

- ✅ Fitur Lupa Password dengan tautan reset tersedia

### Persyaratan Non-Fungsional

- ✅ Password di-hash dengan bcrypt (via Laravel Hashed cast)

- ❌ OAuth Google dengan library resmi belum diintegrasikan

## 3.2 Cari & Filter Kendaraan  [F-02]

| Status Implementasi | ⚠️ Sebagian |
| --- | --- |
| Yang Sudah Ada | Daftar mobil ditampilkan di dashboard pelanggan. Filter status tersedia di sisi admin. Model Mobil sudah ada dengan field: nama, merek, tahun, plat_nomor, harga_per_hari, status, foto, deskripsi. |
| Yang Belum Ada | Filter lokasi (Google Maps Autocomplete), filter tanggal, slider harga, filter jenis kendaraan, pengurutan (relevansi/harga/rating), dan pagination/infinite scroll di sisi pelanggan belum ada. |

### Acceptance Criteria

- ❌ Filter lokasi dengan Google Maps Autocomplete belum ada

- ❌ Filter tanggal yang mencegah pemilihan tanggal masa lalu belum ada

- ❌ Filter harga slider belum ada

- ❌ Filter jenis kendaraan (Sedan, SUV, MPV, Minibus, Truk) belum ada

- ❌ Pengurutan hasil (relevansi, harga, rating) belum ada

- ❌ Pagination / infinite scroll di sisi pelanggan belum ada

## 3.3 Detail Kendaraan, Foto & Ulasan  [F-03]

| Status Implementasi | ⚠️ Sebagian |
| --- | --- |
| Yang Sudah Ada | Halaman detail mobil (users/mobil/show.blade.php) dengan data dasar kendaraan. Route /mobil/{mobil} sudah terdaftar. |
| Yang Belum Ada | Galeri foto (saat ini hanya 1 foto per mobil di DB), fitur ulasan/review (tidak ada tabel reviews di DB), rating rata-rata, dan tombol Tambah ke Wishlist belum terhubung. |

### Acceptance Criteria

- ⚠️ Galeri foto ada namun hanya mendukung 1 foto per mobil (bukan multi-foto seperti spesifikasi)

- ❌ Rating rata-rata bintang dan ulasan pelanggan belum ada — tidak ada tabel reviews

- ✅ Tombol Pesan Sekarang menavigasi ke form pemesanan dengan data kendaraan

- ✅ Tombol Wishlist terhubung ke FavoritController@toggle — toggle via AJAX dengan response JSON

## 3.4 Pemesanan & Pembayaran Online  [F-04]

| Status Implementasi | ⚠️ Sebagian — Backend kuat, Payment belum ada |
| --- | --- |
| Yang Sudah Ada | Form pemesanan (users/pemesanan/create.blade.php), validasi server-side lengkap, deteksi konflik tanggal dengan pemesanan aktif lain, kalkulasi total harga otomatis (durasi × harga/hari), dan simpan ke DB. |
| Yang Belum Ada | Integrasi payment gateway (Midtrans/Xendit), QRIS, GoPay/OVO/Dana belum ada. E-receipt email otomatis, auto-cancel 30 menit jika belum bayar, dan idempotency key belum diimplementasi. Status "Menunggu Pembayaran" tidak ada di DB (langsung "pending"). |

### Acceptance Criteria

- ✅ Form pemesanan menghitung total harga otomatis berdasarkan durasi × harga per hari

- ✅ Sistem mendeteksi konflik tanggal dengan pemesanan aktif lain pada kendaraan yang sama

- ❌ Integrasi payment gateway (Transfer Bank, Kartu Kredit, QRIS, GoPay, OVO, Dana) belum ada

- ❌ E-receipt dikirim ke email pelanggan setelah pembayaran berhasil belum ada

- ❌ Auto-cancel pemesanan jika pembayaran tidak selesai dalam 30 menit belum ada

### Catatan Teknis (dari Kode)

- Status enum di DB saat ini: pending, dikonfirmasi, selesai, dibatalkan — tidak ada status "menunggu_pembayaran". Perlu migrasi tambahan jika payment gateway diimplementasi.

- Pembatalan hanya bisa dilakukan saat status "pending" oleh pelanggan. Belum ada logika pembatalan otomatis.

## 3.5 Tracking Status Pemesanan Real-Time  [F-05]

| Status Implementasi | ⚠️ Sebagian |
| --- | --- |
| Yang Sudah Ada | Status pemesanan tersimpan di DB. Halaman daftar pemesanan user ada. Admin bisa konfirmasi/tolak/selesai dengan update status otomatis. |
| Yang Belum Ada | Timeline visual dengan ikon dan timestamp, push notification via FCM, status "Berjalan" (ketika kendaraan sedang digunakan) tidak ada di enum DB, real-time update ke client belum ada. |

### Status Alur Pemesanan — Kondisi Aktual vs PRD

| Status (PRD) | Status di DB | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Menunggu Pembayaran | — Tidak ada | Perlu tambah saat payment gateway diimplementasi |
| Pending | ✅ pending | Sudah ada, diset saat pemesanan dibuat |
| Dikonfirmasi | ✅ dikonfirmasi | Sudah ada, diset admin saat konfirmasi |
| Berjalan | — Tidak ada | Perlu tambah di enum; admin/sistem perlu trigger ini |
| Selesai | ✅ selesai | Sudah ada, diset admin saat tandai selesai |
| Dibatalkan | ✅ dibatalkan | Sudah ada, bisa oleh pelanggan (pending) atau admin |

## 3.6 Riwayat Sewa & E-Receipt  [F-06]

| Status Implementasi | ⚠️ Sebagian |
| --- | --- |
| Yang Sudah Ada | Halaman riwayat pemesanan (users/pemesanan/index.blade.php) ada dengan daftar pesanan. |
| Yang Belum Ada | Unduh e-receipt PDF, tombol Tulis Ulasan untuk pesanan selesai, filter status dan rentang tanggal di halaman riwayat belum ada. |

## 3.7 Chat dengan Admin  [F-07]

| Status Implementasi | ✅ Selesai — Backend real-time dengan Laravel Reverb sudah diimplementasi |
| --- | --- |
| Yang Sudah Ada | View chat pelanggan (users/chat.blade.php) dan admin (admin/chat.blade.php) ada. ChatController lengkap: adminIndex, userIndex, riwayat (GET percakapan + tandai dibaca), kirim (POST + broadcast), unread count. Model Pesan dengan fillable, cast boolean dibaca, relasi pengirim/penerima, method percakapan(). Migrasi tabel pesans (pengirim_id FK, penerima_id FK, isi, dibaca, index pasangan user). Event PesanTerkirim implements ShouldBroadcastNow via Laravel Reverb (PrivateChannel per pasangan user). Laravel Echo + pusher-js terkonfigurasi di echo.js. Route /chat/{lawan}/pesan dan /chat/{lawan}/kirim terdaftar. |
| Yang Belum Ada | Lampiran foto/file dalam chat belum didukung. Notifikasi push (FCM) untuk chat belum ada. Indikator “sedang mengetik” belum diimplementasi. |

## 3.8 Daftar Favorit (Wishlist)  [F-08]

| Status Implementasi | ✅ Selesai — FavoritController, Model, dan Migrasi lengkap |
| --- | --- |
| Yang Sudah Ada | FavoritController lengkap: toggle (tambah/hapus favorit, response JSON untuk AJAX + fallback redirect) dan index (daftar favorit dengan relasi mobil). Model Favorit dengan fillable, relasi user & mobil. Migrasi tabel favorits (user_id FK, mobil_id FK, unique constraint). Route POST /favorit/{mobil}/toggle dan GET /favorit terdaftar dan berfungsi. View users/favorit.blade.php ada. |
| Yang Belum Ada | Badge “Tidak Tersedia” pada kendaraan di daftar favorit yang sudah tidak tersedia belum diimplementasi. Fitur hapus semua favorit sekaligus belum ada. |

# 4. Fitur Admin

## 4.1 Dashboard Analitik  [F-09]

| Status Implementasi | ✅ Selesai (sebagian) — KPI data live, grafik tren belum ada |
| --- | --- |
| Yang Sudah Ada | KPI cards di admin/dashboard.blade.php terhubung ke data DB nyata secara inline: total pendapatan bulan ini, total pendapatan keseluruhan, total pemesanan, pemesanan pending, total kendaraan, total pelanggan. Tabel pemesanan menunggu konfirmasi ditampilkan dengan data real. Route admin/dashboard dengan middleware IsAdmin aktif. |
| Yang Belum Ada | Grafik tren pendapatan (chart.js/D3) belum ada. Widget utilisasi armada (% fleet terpakai) belum ada. Auto-refresh 60 detik belum diimplementasi. DashboardController terpisah belum dibuat — logika query saat ini inline di blade (kurang ideal untuk testing dan maintainability). |

## 4.2 Manajemen Armada Kendaraan (CRUD + Foto)  [F-10]

| Status Implementasi | ✅ Selesai (sebagian: multi-foto belum) |
| --- | --- |
| Yang Sudah Ada | Full CRUD via MobilController: tambah, lihat daftar, edit, hapus dengan konfirmasi. Upload 1 foto (JPG/PNG/WebP, max 2MB), hapus foto lama saat update. Toggle status tersedia↔disewa dari daftar. Validasi plat nomor unik, harga min Rp 50.000, tahun 2000–sekarang. |
| Yang Belum Ada | Multi-foto (maks 5 per kendaraan) belum diimplementasi — saat ini hanya 1 foto. Hapus kendaraan dengan pesanan aktif tidak diblokir (PRD mensyaratkan ini). Filter berdasarkan merek belum ada di halaman daftar. |

## 4.3 Kelola Jadwal & Ketersediaan  [F-11]

| Status Implementasi | ❌ Belum Dimulai |
| --- | --- |
| Yang Sudah Ada | Konflik tanggal sudah dicek di PemesananController saat pelanggan membuat pemesanan baru. |
| Yang Belum Ada | Tampilan kalender per kendaraan, blokir tanggal maintenance oleh admin, dan visualisasi konflik jadwal tidak ada sama sekali. |

## 4.4 Konfirmasi / Tolak Pemesanan  [F-12]

| Status Implementasi | ✅ Selesai (bulk action & alasan tolak belum) |
| --- | --- |
| Yang Sudah Ada | Konfirmasi (pending→dikonfirmasi + mobil→disewa), tolak (pending→dibatalkan), dan tandai selesai (dikonfirmasi→selesai + mobil→tersedia) sudah berfungsi. Filter status, bulan, dan pencarian nama pelanggan/kendaraan sudah ada. |
| Yang Belum Ada | Bulk action (konfirmasi/tolak banyak pemesanan sekaligus) belum ada. Alasan penolakan yang dikirim ke pelanggan belum ada — saat ini tidak ada field "alasan" di DB. |

## 4.5 Notifikasi Real-Time Admin  [F-13]

| Status Implementasi | ❌ Belum Dimulai |
| --- | --- |
| Yang Belum Ada | Tidak ada FCM, Pusher, Laravel Echo, atau event listener untuk notifikasi. Tidak ada tabel notifications di DB. Panel notifikasi in-app dan preferensi notifikasi belum ada. |

## 4.6 Laporan Keuangan & Penarikan Saldo  [F-14]

| Status Implementasi | ❌ Belum Dimulai |
| --- | --- |
| Yang Belum Ada | Tidak ada controller laporan. Ekspor CSV/PDF, fitur penarikan saldo, dan riwayat transaksi belum ada. Catatan: laporan keuangan bergantung pada implementasi payment gateway terlebih dahulu. |

## 4.7 Chat Admin  [F-15]

- ✅ Selesai — Backend real-time diimplementasi via Laravel Reverb, sama persis dengan F-07. ChatController@adminIndex menampilkan daftar semua pelanggan. Kirim dan terima pesan real-time berfungsi. Lampiran foto dan notifikasi push FCM belum ada.

## 4.8 Manajemen Pengguna  [F-16]

- ❌ Belum Dimulai — Route admin/user/index ada namun hanya return view. UserController belum dibuat. Fitur suspend, aktivasi, dan log aktivitas belum ada.

## 4.9 Moderasi Konten  [F-17]

- ❌ Belum Dimulai — Tidak ada tabel reviews di DB. Moderasi ulasan dan nonaktif listing belum ada.

# 5. Feature Priority Matrix — Status Implementasi

Status diperbarui berdasarkan analisis kode proyek per Mei 2026.

| ID | Fitur | Aktor | Prioritas | Status | Catatan Singkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Registrasi & Login | Pelanggan | Tinggi | ✅ Selesai | RegisteredUserController + email/password + email verification + password reset sudah diimplementasi. Google OAuth (Socialite) belum. |
| F-02 | Cari & Filter Kendaraan | Pelanggan | Tinggi | ⚠️ Sebagian | Tampilan daftar mobil ada di dashboard. Filter by status tersedia di sisi admin. Filter lokasi, harga-slider, jenis, dan pencarian belum diimplementasi. |
| F-03 | Detail Kendaraan & Ulasan | Pelanggan | Tinggi | ⚠️ Sebagian | Halaman show mobil (users/mobil/show.blade.php) ada dengan data dasar. Galeri multi-foto, ulasan, dan wishlist toggle belum ada. |
| F-04 | Pemesanan & Pembayaran | Pelanggan | Tinggi | ⚠️ Sebagian | Form pemesanan, validasi konflik tanggal, kalkulasi total harga sudah selesai. Payment gateway (Midtrans/Xendit), e-receipt email, dan auto-cancel 30 menit belum. |
| F-05 | Tracking Status Real-Time | Pelanggan | Tinggi | ⚠️ Sebagian | Status pemesanan tersimpan di DB (pending/dikonfirmasi/selesai/dibatalkan). Halaman index pemesanan user ada. Timeline visual, push notification, dan status "Berjalan" belum. |
| F-06 | Riwayat & E-Receipt | Pelanggan | Sedang | ⚠️ Sebagian | Halaman riwayat pemesanan ada (users/pemesanan/index). Filter status tersedia. Unduh e-receipt PDF dan tombol Tulis Ulasan belum. |
| F-07 | Chat Pelanggan | Pelanggan | Sedang | ✅ Selesai | ChatController, model Pesan, tabel pesans, Event PesanTerkirim, dan Laravel Reverb sudah diimplementasi. Kirim/terima pesan real-time via private channel berfungsi. Unread count API tersedia. Lampiran foto dan FCM push belum ada. |
| F-08 | Wishlist / Favorit | Pelanggan | Rendah | ✅ Selesai | FavoritController (toggle AJAX + index), model Favorit, dan migrasi tabel favorits sudah lengkap. Toggle favorit berfungsi dengan response JSON. Badge “Tidak Tersedia” belum ada. |
| F-09 | Dashboard Admin | Admin | Tinggi | ✅ Selesai | KPI cards (pendapatan bulan ini, total pendapatan, pemesanan, kendaraan, pelanggan) terhubung ke DB nyata secara inline di blade. Tabel pemesanan pending live. Grafik tren dan auto-refresh 60 detik belum ada. |
| F-10 | Manajemen Armada (CRUD) | Admin | Tinggi | ✅ Selesai | Full CRUD mobil sudah selesai: validasi, upload 1 foto (jpg/png/webp max 2MB), toggle status, hapus foto lama. Multi-foto (maks 5) belum didukung. |
| F-11 | Kelola Jadwal & Ketersediaan | Admin | Tinggi | ❌ Belum Dimulai | Tidak ada controller/view kalender. Blokir tanggal/maintenance belum ada. Konflik jadwal hanya dicek saat pemesanan dibuat. |
| F-12 | Konfirmasi / Tolak Pemesanan | Admin | Tinggi | ✅ Selesai | Konfirmasi, tolak, dan selesaikan pemesanan sudah berfungsi dengan update status mobil otomatis. Filter status, bulan, dan pencarian nama tersedia. Bulk action dan alasan penolakan ke pelanggan belum. |
| F-13 | Notifikasi Admin | Admin | Sedang | ❌ Belum Dimulai | Belum ada implementasi notifikasi — tidak ada FCM, Pusher, atau event listener. |
| F-14 | Laporan Keuangan | Admin | Sedang | ❌ Belum Dimulai | Belum ada controller/view laporan. Ekspor CSV/PDF dan fitur penarikan saldo belum ada. |
| F-15 | Chat Admin | Admin | Sedang | ✅ Selesai | Backend real-time diimplementasi sama seperti F-07 via Laravel Reverb. ChatController@adminIndex menampilkan daftar pelanggan. Lampiran foto dan FCM push belum ada. |
| F-16 | Manajemen User | Admin | Sedang | ❌ Belum Dimulai | Route admin/user/index ada namun hanya return view tanpa controller. UserController, suspend akun, dan log aktivitas belum dibuat. |
| F-17 | Moderasi Konten | Admin | Rendah | ❌ Belum Dimulai | Belum ada fitur ulasan sama sekali di DB atau tampilan. Moderasi, flag, dan hide ulasan belum ada. |

# 6. Arsitektur & Tech Stack Aktual

Berikut perbandingan antara rekomendasi PRD awal dengan implementasi aktual proyek:

| Layer | Rekomendasi PRD | Implementasi Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile | React Native / Flutter | Laravel + Blade (web responsive) | ⚠️ Berbeda — Blade digunakan, bukan native mobile |
| Web Admin | Laravel 12 + Blade / React | Laravel 12 + Blade | ✅ Sesuai |
| Backend API | Laravel 12 RESTful + Sanctum | Laravel 12 web routes (bukan API) | ⚠️ Session-based, bukan token API |
| Database | MySQL 8+ / PostgreSQL | MySQL (konfigurasi di database.php) | ✅ Sesuai |
| Real-time | Firebase / Pusher / Reverb | Laravel Reverb (WebSocket, diimplementasi) | ✅ Sesuai |
| Storage | AWS S3 / Cloudflare R2 | Laravel public disk (local storage) | ⚠️ Local, belum cloud |
| Payment | Midtrans / Xendit | Belum ada | ❌ Belum diimplementasi |
| Auth OAuth | Laravel Socialite (Google) | Belum ada | ❌ Belum diimplementasi |
| Push Notif | Firebase Cloud Messaging | Belum ada | ❌ Belum diimplementasi |
| Styling | — | Tailwind CSS + CSS kustom (admin.css, dashboard.css) | ℹ️ Tambahan dari implementasi |

# 7. Persyaratan Non-Fungsional

## 7.1 Performa

- API response time: p95 < 500 ms pada kondisi normal

- Halaman pencarian: < 1,5 detik untuk load pertama

- Sistem mendukung minimal 500 concurrent users pada peluncuran

## 7.2 Keamanan

- ✅ HTTPS wajib untuk semua komunikasi client-server

- ✅ Password di-hash dengan bcrypt via Laravel Hashed cast

- ⚠️ Token JWT dengan expiry 24 jam — saat ini menggunakan session Laravel, bukan JWT. Perlu diubah jika ada mobile app.

- ✅ Rate limiting tersedia via Laravel (dapat dikonfigurasi di RouteServiceProvider)

- ✅ Validasi input server-side untuk semua form tersedia

- ❌ Data kartu pembayaran tidak relevan sampai payment gateway diimplementasi

## 7.3 Skalabilitas

- Arsitektur stateless untuk mendukung horizontal scaling

- ⚠️ Query database belum menggunakan indeks eksplisit — perlu ditambahkan di migrasi untuk kolom status, tanggal, user_id, mobil_id

- ❌ Caching Redis belum diimplementasi

## 7.4 Aksesibilitas & UX

- Aplikasi menggunakan Tailwind CSS dengan responsive design

- Semua aksi destruktif memerlukan konfirmasi eksplisit

# 8. Roadmap Pengembangan — Diperbarui

Roadmap diperbarui berdasarkan gap implementasi yang ditemukan. Fitur yang sudah selesai dicoret dari backlog.

| Fase | Durasi | Cakupan Fitur & Backlog |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — MVP (Sisa) | Bulan 1–3 | PRIORITAS SEGERA: (1) F-10 multi-foto kendaraan + blokir hapus jika ada pesanan aktif, (2) F-11 kalender jadwal admin (tampilan ketersediaan per kendaraan), (3) F-12 tambah alasan penolakan + notifikasi email pelanggan, (4) F-04 integrasi payment gateway (Midtrans/Xendit) sebagai blocker utama, (5) F-16 UserController + suspend akun. Catatan: F-07, F-08, F-09, F-15 sudah selesai. |
| Fase 1.5 — Payment | Bulan 2–3 | Integrasi Midtrans/Xendit (F-04): tambah status "menunggu_pembayaran" di enum, webhook payment, e-receipt email, dan auto-cancel 30 menit. Ini adalah blocker untuk banyak fitur lain. |
| Fase 2 — Growth | Bulan 4–6 | F-13 Notifikasi push (FCM) untuk chat dan pemesanan, F-06 e-receipt PDF (unduh struk pemesanan selesai), DashboardController terpisah (pindahkan logika dari blade ke controller). Upgrade storage ke cloud (S3/R2). |
| Fase 3 — Polish | Bulan 7–9 | F-14 Laporan keuangan + ekspor CSV/PDF, F-17 Moderasi konten & ulasan, F-02 filter lanjutan + Google Maps, F-03 sistem rating & ulasan, Google OAuth (F-01), migrasi ke API JWT untuk persiapan mobile app native. |

# 9. Asumsi & Batasan

## 9.1 Asumsi

- Admin adalah operator internal; tidak ada fitur self-registration untuk mitra pemilik kendaraan di fase ini

- Semua kendaraan terdaftar dalam satu kota/wilayah operasional pada MVP

- Kebijakan pembatalan dan refund ditentukan oleh tim bisnis dan dikodekan sebagai konstanta konfigurasi

- Integrasi asuransi kendaraan berada di luar scope PRD ini

- Platform saat ini menggunakan web (Blade) sebagai antarmuka utama; mobile native app akan dikembangkan di fase berikutnya

## 9.2 Batasan

- Pelacakan GPS kendaraan real-time tidak termasuk dalam MVP

- Dukungan multi-bahasa (i18n) tidak termasuk di Fase 1; target pertama adalah Bahasa Indonesia

- Fitur loyalitas (poin, reward) ditunda ke roadmap jangka panjang

- Pembayaran cicilan/kredit tidak didukung pada MVP

# 10. Backlog Teknis Prioritas Tinggi

Item-item berikut ditemukan dari analisis kode dan harus diselesaikan sebelum launch MVP:

| # | Item | Urgensi | Detail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ✅ FavoritController + Model + Migrasi | 🔴 Tinggi | ✅ SELESAI — FavoritController@toggle dan @index sudah dibuat. Model Favorit dan migrasi tabel favorits (dengan unique constraint) sudah ada. Route berfungsi normal. |
| 2 | Tambah index DB pada kolom filter | 🔴 Tinggi | Tambahkan DB index pada: pemesanans.status, pemesanans.user_id, pemesanans.mobil_id, pemesanans.tanggal_mulai, mobils.status untuk performa query saat data bertambah. |
| 3 | Blokir hapus mobil dengan pesanan aktif | 🔴 Tinggi | MobilController@destroy saat ini langsung hapus tanpa cek. Perlu validasi: if ($mobil->pemesanans()->whereIn("status",["pending","dikonfirmasi"])->exists()) abort/redirect dengan pesan error. |
| 4 | Integrasi payment gateway | 🔴 Tinggi | Blocker untuk fitur pembayaran. Pilih Midtrans atau Xendit. Tambah status "menunggu_pembayaran" di enum DB via migrasi. Buat webhook handler. Implementasi auto-cancel via Laravel Queue/Scheduler. |
| 5 | Hubungkan data ke Dashboard Admin | 🟡 Sedang | ⚠️ SEBAGIAN — KPI data sudah terhubung ke DB nyata (inline di blade). Namun DashboardController terpisah belum dibuat — logika query sebaiknya dipindah ke controller untuk maintainability dan testability. Grafik tren masih belum ada. |
| 6 | Tambah status "berjalan" & "menunggu_pembayaran" | 🟡 Sedang | Buat migration untuk alter enum status di tabel pemesanans agar sesuai spec PRD. Tambahkan logika trigger status "berjalan" (bisa manual oleh admin atau otomatis via scheduler berdasarkan tanggal_mulai). |
| 7 | Multi-foto kendaraan | 🟡 Sedang | Buat tabel mobil_fotos (mobil_id, path, urutan) dan update MobilController untuk mendukung upload hingga 5 foto. Hapus kolom foto di tabel mobils dan pindah ke tabel baru. |
| 8 | Alasan penolakan pemesanan | 🟡 Sedang | Tambahkan kolom "alasan_penolakan" (nullable text) di tabel pemesanans. Update PemesananController@tolak untuk menerima input alasan dan kirim notifikasi/email ke pelanggan. |

# 11. Glosarium

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product — versi pertama dengan fitur inti yang cukup untuk diluncurkan |
| Two-sided marketplace | Platform yang menghubungkan dua kelompok pengguna berbeda (pelanggan & penyedia) |
| OAuth 2.0 | Standar otorisasi terbuka untuk login menggunakan akun pihak ketiga (Google, dll.) |
| JWT | JSON Web Token — format token autentikasi yang digunakan untuk sesi API |
| KPI | Key Performance Indicator — metrik utama untuk mengukur performa platform |
| Idempotency key | Kunci unik pada request pembayaran untuk mencegah transaksi duplikat |
| Soft delete | Penghapusan data yang ditandai sebagai terhapus tanpa benar-benar dihapus dari database |
| p95 latency | Waktu respons yang dialami oleh 95% request — metrik standar untuk mengukur performa |
| FCM | Firebase Cloud Messaging — layanan Google untuk push notification mobile dan web |
| Webhook | HTTP callback dari payment gateway ke server untuk konfirmasi pembayaran otomatis |

Dokumen ini bersifat konfidensial dan hanya untuk penggunaan internal tim RentalMobil.